# Métodos de Priorización

Épicas

El método que se usará para priorizar las épicas será el MoSCoW, este método es un acrónimo útil para identificar las partes más esenciales del proyecto, el acrónimo se desglosa en:

- M - Must Have (Debe Tener): Esencial. Sin esto, el producto no funciona o no tiene sentido. Si no se incluye esto, el proyecto fracasa.

- S - Should Have (Debería Tener): Importante, pero no vital. El producto funciona sin esto, pero le faltará una parte importante de su valor.

- C - Could Have (Podría Tener): Deseable, pero no necesario. Son mejoras o "nice-to-have" que se pueden añadir si queda tiempo y recursos. Mejoran la experiencia, pero su ausencia no es un problema.

- W - Won't Have (No Tendrá): No se hará ahora. Se reconoce que la idea es buena, pero se decide explícitamente que no se incluirá en esta fase del proyecto.

Historias de usuario:

Por otro lado, para priorizar las historias de usuario, se hará uso de la Matriz de Valor vs. Esfuerzo (o Impacto vs. Esfuerzo), el cual es un método visual que involucra 4 espacios, los cuales se ven así:

| Impacto/Esfuerzo | Bajo Esfuerzo | Alto Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| Alto Valor | Quick Wins (Hacer primero). | MAJOR PROJECTS (Planificar cuidadosamente). |
| Bajo Valor | FILL-INS (Hacer si queda tiempo). | THANKLESS TASKS (Evitar). |

El alto esfuerzo hace alusión a la pregunta ¿Qué tan difícil es programar esto? mientras que el alto valor hace alusión a la pregunta ¿Cuánto resuelve esta historia el problema principal del cliente?. Las respuestas a ambas preguntas suponen que tan rápido se deberían de hacer estas tareas, donde las que consumen menor esfuerzo y se pueden hacer más rápido tienen prioridad.

Para entender nuestra clasificación, así clasificaremos tanto el valor como el esfuerzo:

- Valor: Alto y bajo valor.

- Esfuerzo: Se usarán tallas de camisetas XS (muy fácil), S (fácil), M (medio), L (difícil), XL (muy difícil).

# Priorización de épicas

Leyenda:

- M: Must Have, debe de tenerlo.

- S: Should Have, debería de tenerlo.

- W: Won’t Have, no lo tendrá.

Las épicas están ordenadas de arriba a abajo en términos de importancia.

| Épica | Justificación | Clasificación |
| --- | --- | --- |
| Épica 5: Gestión de Usuarios y Autenticación | Puerta de entrada al sistema. Para tener "roles de Administrador y Jugador", es absolutamente necesario que los usuarios puedan registrarse e iniciar sesión de forma segura. Sin esto, la aplicación no puede funcionar. | M |
| Épica 1: Configuración del Mundo de Juego | Para que los jugadores puedan crear personajes (Épica 2), el Administrador DEBE poder crear primero los elementos base. | M |
| Épica 2: Gestión de Personajes | Épica que ataca directamente la frustración de los jugadores. La capacidad de "crear sus personajes paso a paso" y gestionar sus recursos de forma digital es el núcleo de la experiencia del jugador y una de las razones principales del proyecto. | M |
| Épica 4: Gestión de Actividades de Tiempo Libre | Esta épica aborda directamente la "sobrecarga de trabajo administrativo" del personal al automatizar la gestión del tiempo libre, que es uno de los procesos manuales clave que se busca reemplazar. Tu objetivo es una gestión "eficiente y guiada", y esta épica es fundamental para lograrlo. | M |
| Épica 3: Gestión de Objetos y Economía | Si bien la gestión de "compra y venta de items" es importante, las funcionalidades más complejas de la economía pueden ser una segunda prioridad. El desarrollo de tiendas completas y una economía dinámica es un Should-Have para asegurar que el núcleo del problema se resuelva primero. | S |

# Priorización de historias

Leyenda:

- Valor: Alto y bajo valor.

- Esfuerzo: Se usarán tallas de camisetas XS (muy fácil), S (fácil), M (medio), L (difícil), XL (muy difícil).

Historias de épica 5 “Gestión de usuarios y autenticación”

| Impacto/Esfuerzo | Bajo Esfuerzo | Alto Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| Alto Valor | QUICK WINS (Hacer Primero) - Crear cuenta (S) - Iniciar sesión (S) - Cerrar sesión (XS) - Ver listado de jugadores (S) - Asignar roles (S) | MAJOR PROJECTS (Planificar cuidadosamente). - No hay historias de alto valor y alto esfuerzo en esta épica en particular. |
| Bajo Valor | FILL-INS (Hacer si queda tiempo) - Ver datos de mi cuenta (XS) - Cambiar información de perfil (S) - Actualizar mi contraseña (S) | THANKLESS TASKS (Evitar). - Recuperar mi contraseña (M) - Iniciar sesión con Google (XL) |

Historias épica 1 “Configuración del mundo de juego”

| Impacto/Esfuerzo | Bajo Esfuerzo | Alto Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| Alto Valor | "QUICK WINS (Hacer Primero) - No hay historias de alto valor y bajo esfuerzo en esta épica en particular. | MAJOR PROJECTS (Planificar cuidadosamente). - Gestión completa de Clases (Crear, Ver, Modificar, Ocultar, Eliminar) (M). - Gestión completa de Subclases (Añadir a Clases, Ver, Modificar, etc.) (M). - Gestión completa de Especies (Crear, Ver, Modificar, Ocultar, Eliminar) (M). - Gestión completa de Dotes (Crear, Ver, Modificar, Ocultar, Eliminar) (M). |
| Bajo Valor | FILL-INS (Hacer si queda tiempo) - No hay historias de bajo valor y bajo esfuerzo en esta épica en particular. | THANKLESS TASKS (Evitar). - No hay historias de bajo valor y alto esfuerzo en esta épica en particular. |

Historias de épica 2 “Gestión de personajes”:

| Impacto/Esfuerzo | Bajo Esfuerzo | Alto Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| Alto Valor | QUICK WINS (Hacer Primero) - No hay historias de alto valor y bajo esfuerzo en esta épica en particular. - Necesito poder visualizar la ficha completa y detallada de mi personaje. (S) - Necesito visualizar un panel con un resumen de todos los personajes. (S) | MAJOR PROJECTS (Planificar cuidadosamente). - Necesito crear un nuevo personaje de forma simple y ordenada. (L) - Necesito poder modificar los recursos de mi personaje (oro y tiempo libre). (L) - Necesito poder modificar los valores clave de cualquier personaje (Admin). (L) - Necesito un sistema para subir de nivel a mi personaje. (XL) |
| Bajo Valor | FILL-INS (Hacer si queda tiempo) - No hay historias de bajo valor y bajo esfuerzo en esta épica en particular. | THANKLESS TASKS (Evitar). - No hay historias de bajo valor y alto esfuerzo en esta épica en particular. |

Historias de épica 4 “Gestión de tiempo libre”:

| Impacto/Esfuerzo | Bajo Esfuerzo | Alto Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| Alto Valor | QUICK WINS (Hacer Primero) - Necesito poder ver el listado de trabajos disponibles. (S) | MAJOR PROJECTS (Planificar cuidadosamente). - Necesito poder crear y registrar nuevos trabajos (CRUD completo). (M) [Potencialmente S] - Necesito poder gastar mi tiempo libre trabajando. (M) |
| Bajo Valor | FILL-INS (Hacer si queda tiempo) - Necesito visualizar la lista de todas las recetas creadas. (S) - Necesito poder ver el listado de recetas de objetos. (S) - Necesito visualizar la lista de todos los niveles de juerga. (S) - Necesito visualizar y gestionar la lista de todos los idiomas creados. (S) - Necesito poder crear y registrar nuevos NPCs (CRUD completo). (M) [Potencialmente S] | THANKLESS TASKS (Evitar). - Necesito crear y gestionar recetas de crafteo (CRUD completo) (M) [Potencialmente S] - Necesito poder iniciar, avanzar, terminar y cancelar un proyecto de crafteo. (L) - Necesito poder crear y gestionar niveles de juerga (CRUD completo). (M) [Potencialmente S] - Necesito poder irme de juerga. (M) - Necesito poder crear y gestionar idiomas (CRUD completo). (M) [Potencialmente S] - Necesito poder aprender un idioma (proceso completo). (L) |

Historias de épica 3 “Gestión de objetos”:

| Impacto/Esfuerzo | Bajo Esfuerzo | Alto Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| Alto Valor | QUICK WINS (Hacer Primero) - Necesito crear y gestionar grupos de objetos. (S) - Necesito asignar/quitar un objeto a un grupo. (S) - Necesito asignar objetos específicos al inventario de una tienda. (S) - Necesito asignar objetos a "Treasure Points". (S) | MAJOR PROJECTS (Planificar cuidadosamente). - Necesito crear y gestionar la lista de objetos (CRUD completo). (M) - Necesito crear y registrar nuevas tiendas (CRUD completo). (M) - Necesito poder comprar y vender objetos en una tienda. (M) |
| Bajo Valor | FILL-INS (Hacer si queda tiempo) | THANKLESS TASKS (Evitar). - Necesito intentar regatear al comprar/vender. (M) - Necesito poder publicar/comprar en un mercado de jugadores. (L) - Necesito poder entregar un objeto directamente a otro jugador. (XL) |

# Product backlog final

| Clasificación | Historia de usuario | Épica | Esfuerzo | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear cuenta | 5 | S | Quick Win |
| 2 | Iniciar sesión | 5 | S | Quick Win |
| 3 | Cerrar sesión | 5 | XS | Quick Win |
| 4 | Ver listado de jugadores | 5 | S | Quick Win |
| 5 | Asignar roles | 5 | S | Quick Win |
| 6 | Necesito crear un nuevo personaje de forma simple y ordenada. | 2 | L | Major Project |
| 7 | Necesito poder visualizar la ficha completa y detallada de mi personaje. | 2 | S | Quick Win |
| 8 | Necesito visualizar un panel con un resumen de todos los personajes. | 2 | S | Quick Win |
| 9 | Necesito poder modificar los recursos de mi personaje (oro y tiempo libre). | 2 | L | Major Project |
| 10 | Necesito poder modificar los valores clave de cualquier personaje (Admin). | 2 | L | Major Project |
| 11 | Necesito poder crear y registrar nuevos trabajos (CRUD completo). | 4 | M | Major Project |
| 12 | Necesito poder gastar mi tiempo libre trabajando. | 4 | M | Major Project |
| 13 | Necesito poder ver el listado de trabajos disponibles. | 4 | S | Quick Win |
| 14 | Necesito crear y gestionar la lista de objetos (CRUD completo). | 3 | M | Major Project |
| 15 | Necesito crear y registrar nuevas tiendas (CRUD completo). | 3 | M | Major Project |
| 16 | Necesito poder crear y registrar nuevos NPCs (CRUD completo). | 4 | M | Fill In |
| 17 | Necesito crear y gestionar grupos de objetos (CRUD completo). | 3 | S | Quick Win |
| 18 | Necesito asignar/quitar un objeto a un grupo. (CRUD completo) | 3 | S | Quick Win |
| 19 | Necesito asignar objetos específicos al inventario de una tienda (CRUD completo). | 3 | S | Quick Win |
| 20 | Necesito asignar objetos a "Treasure Points". | 3 | S | Quick Win |
| 21 | Necesito poder comprar y vender objetos en una tienda. | 3 | M | Major Project |
| 22 | Necesito crear y gestionar recetas de crafteo (CRUD completo) | 4 | M | Thankless Task |
| 23 | Necesito visualizar la lista de todas las recetas creadas. | 4 | S | Fill In |
| 24 | Necesito poder ver el listado de recetas de objetos. | 4 | S | Fill In |
| 25 | Necesito poder iniciar, avanzar, terminar y cancelar un proyecto de crafteo. | 4 | L | Thankless Task |
| 26 | Necesito poder crear y gestionar niveles de juerga (CRUD completo). | 4 | M | Thankless Task |
| 27 | Necesito visualizar la lista de todos los niveles de juerga. | 4 | S | Fill In |
| 28 | Necesito poder irme de juerga. (M) | 4 | M | Thankless Task |
| 29 | Necesito poder crear y gestionar idiomas (CRUD completo). | 4 | M | Thankless Task |
| 30 | Necesito visualizar y gestionar la lista de todos los idiomas creados. | 4 | S | Fill In |
| 31 | Necesito poder aprender un idioma (proceso completo). | 4 | L | Thankless Task |
| 32 | Gestión completa de Clases (Crear, Ver, Modificar, Ocultar, Eliminar) | 1 | M | Major Project |
| 33 | Gestión completa de Subclases (Añadir a Clases, Ver, Modificar, etc.) | 1 | M | Major Project |
| 34 | Gestión completa de Especies (Crear, Ver, Modificar, Ocultar, Eliminar) | 1 | M | Major Project |
| 35 | Gestión completa de Dotes (Crear, Ver, Modificar, Ocultar, Eliminar) | 1 | M | Major Project |
| 36 | Necesito intentar regatear al comprar/vender. | 3 | M | Thankless Task |
| 37 | Necesito poder publicar/comprar en un mercado de jugadores. | 3 | L | Thankless Task |
| 38 | Necesito poder entregar un objeto directamente a otro jugador. | 3 | XL | Thankless Task |
| 39 | Ver datos de mi cuenta | 1 | XS | Fill In |
| 40 | Cambiar información de perfil | 1 | S | Fill In |
| 41 | Actualizar mi contraseña | 1 | S | Fill In |
| 32 | Recuperar mi contraseña | 5 | M | Thankless Task |
| 43 | Iniciar sesión con Google | 5 | XL | Thankless Task |