Planificación Inicial Sprint Planning

Integrantes: Carlos Manzo, Zuar Sepúlveda y Benjamín Huentemilla.

# Duración de sprints

Considerando que quedan 10 semanas para elaborar el proyecto, se define que cada sprint durará 2 semanas, dando un total de 5 sprints en total, esto con el fin de aprovechar las reuniones con el cliente y entregar avances significativos y no repetitivos que puedan aburrir al cliente.

Se puede plantear una reunión a la mitad del sprint si los clientes no están de acuerdo, pero con los mismos entregables, lo que puede darnos mayor feedback a mitad del sprint, resultando en mayor flexibilidad a la hora de corregir cambios de diseño en la marcha.

# Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Al final del Sprint 1, un usuario podrá crear una cuenta, iniciar y cerrar sesión de forma segura, y un administrador podrá ver la lista de usuarios y asignar roles. Adicionalmente, un administrador podrá acceder y usar los paneles de gestión básicos para operaciones tales como añadir clase, eliminar o modificar especies, etc.

# Desglose de Historias en Tareas Técnicas

E5-H1 Crear cuenta

Backend (Django):

- Crear el endpoint de la API (/api/auth/register/) para recibir los datos de registro.

- Implementar la lógica de validación (ej. que el email no exista previamente).

- Implementar el hashing seguro de la contraseña antes de guardarla.

- Escribir la lógica para crear el nuevo registro en la tabla USUARIO.

Frontend (Next.js):

- Diseñar y construir el componente de la página de registro con su formulario.

- Añadir validaciones del lado del cliente (ej. que las contraseñas coinciden).

- Implementar la llamada a la API de registro y manejar las respuestas (éxito o error).

E5-H2: Iniciar Sesión

Backend (Django):

- Crear el endpoint de la API (/api/auth/login/) para la autenticación.

- Implementar la lógica para verificar las credenciales del usuario.

- Configurar y generar un token de autenticación (ej. JWT) si las credenciales son correctas.

Frontend (Next.js):

- Diseñar y construir el componente de la página de inicio de sesión.

- Implementar la llamada a la API de login.

- Al recibir una respuesta exitosa, guardar el token de forma segura en el cliente (ej. en cookies o local storage) y redirigir al panel principal.

E5-H3: Cerrar Sesión (XS)

Frontend (Next.js):

- Añadir un botón o link de "Cerrar Sesión" en un lugar accesible (ej. menú de usuario).

- Implementar la lógica para eliminar el token de autenticación del almacenamiento del cliente.

- Redirigir al usuario a la página de inicio de sesión.

E5-H8: Ver Listado de Jugadores (Admin)

Backend (Django):

- Crear un endpoint de API protegido (/api/admin/users/) que solo los administradores puedan consultar.

- Escribir la lógica para obtener y serializar la lista de todos los usuarios.

Frontend (Next.js):

- Crear una nueva página/vista de "Gestión de Usuarios" accesible solo para administradores.

- Implementar la llamada a la API para obtener la lista de usuarios.

- Mostrar los datos recibidos en una tabla.

E5-H9: Asignar Roles (Admin)

Backend (Django):

- Crear un endpoint de API protegido (ej. PUT /api/admin/users/{id}/) para modificar un usuario.

- Escribir la lógica para actualizar el campo es_administrador de un usuario específico.

Frontend (Next.js):

- En la tabla de la historia anterior, añadir un botón, switch o selector para cambiar el rol de un usuario.

- Implementar la llamada a la API para enviar el nuevo rol y actualizar la vista si la operación es exitosa.

E1-H(1-4): Gestión Completa de Clases

Base de Datos (PostgreSQL):

- Asegurarse de que el modelo y la tabla CLASE (y sus relaciones) estén correctamente definidos y migrados.

Backend (Django):

- Crear el Serializer para el modelo Clase.

- Crear la ViewSet de la API REST que maneje todas las operaciones CRUD (/api/admin/clases/).

Frontend (Next.js):

- Crear una nueva sección en el panel de administración para "Gestión de Clases".

- Construir el componente de tabla para listar las clases existentes.

- Construir el formulario (puede ser en un modal o una página nueva) para crear y editar clases.

- Implementar la lógica para las llamadas a la API (GET, POST, PUT, DELETE) y la actualización de la tabla.

E1-H(1-4): Gestión Completa de Subclases, Especies y Trasfondos

El desglose para estas historias es muy similar al de "Gestión de Clases", simplemente reemplazando "Clase" con "Subclase", "Especie" o "Dote" en cada tarea.

Tareas Clave Adicionales para Subclases:

- Backend: Asegurarse de que el serializer de Subclase muestre la información de su Clase padre.

- Frontend: En el formulario de creación/edición de Subclase, añadir un campo selector (dropdown) para elegir la Clase a la que pertenece.