|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  No todas las actividades definidas en la Carta Gantt se han cumplido en los plazos establecidos. Este retraso se debe principalmente a dos factores: la curva de aprendizaje asociada a nuevas herramientas y las limitaciones de los planes de hosting gratuitos, que centralizan la depuración de errores en un solo integrante y ralentizan la resolución de problemas.  Como facilitador, destaco mi capacidad para liderar al equipo, ajustando el plan de trabajo según ha sido necesario y delegando tareas eficazmente. Esto se ha visto potenciado por un equipo con una alta capacidad de aprendizaje, que propone mejoras proactivamente. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  La falta de experiencia se ha mitigado mediante el autoaprendizaje proactivo, utilizando recursos digitales como documentación, tutoriales e IA. Adicionalmente, la naturaleza repetitiva de ciertas tareas de desarrollo ha generado una curva de aprendizaje acelerada, permitiéndome ahora completar en horas lo que inicialmente tomaba días. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evalúo mi desempeño positivamente, destacando mi capacidad de adaptación y la adquisición de nuevas habilidades técnicas durante el desarrollo, así como un liderazgo efectivo del equipo. Un área de mejora identificada es la optimización de los flujos de trabajo, que podría agilizarse mediante la adopción de planes de pago en los servicios de hosting para facilitar la colaboración. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Actualmente, no tengo inquietudes sobre cómo proceder con el proyecto. La organización del equipo ha mejorado gracias a la retroalimentación del docente a cargo. En el plano técnico, hemos notado que las herramientas que utilizamos no son las de mayor dominio por parte de los profesores, por lo que hemos asumido un rol más autónomo en la resolución de problemas. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  De momento, el plan de trabajo se mantiene sin cambios. No han surgido nuevos requerimientos y las tareas existentes ya se encuentran distribuidas de manera equitativa y eficiente entre los miembros del equipo. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Como aspecto positivo, destacó la gran capacidad de adaptación y la responsabilidad del equipo para cumplir con las tareas asignadas. Como áreas de mejora, es necesario fortalecer la gestión de conflictos y las habilidades blandas para mantener un ambiente de trabajo constructivo. Adicionalmente, debemos ser más rigurosos con el flujo de trabajo en GitHub, particularmente asegurando que todos los integrantes sincronicen los cambios (pull) antes de integrar los suyos (merge) para evitar conflictos entre versiones. |